Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées

Direction Régionale de l'Environnement, / de l'Aménagement et du Logement / Auvergne-Rhône-Alpes / Unité inter-Départementale / Cantal / Allier / Puy-de-Dôme / Equipe DIASSP

Nos réf.: Rapport sept 16 sans photos.odt / Vos réf : / Affaire suivie par : Frédéric BORIES / Tél. : 04 73 17 37 55 / Courriel : frederic.bories@developpement-durable.gouv.fr

Établissement
Raison sociale : MANHURIN site de Montpertuis / Commune : BELLERIVE SUR ALLIER / Régime de l'établissement : / SEVESO AS SEVESO SB / Autorisation IPPC / Enregistrement Déclaration / Non classé Site et sols pollués	Date de la visite : 05 septembre 2016 / Date de la précédente visite : 25 juin 2015 / Type de visite : / Approfondie Courante Rapide / Circonstance du contrôle / Programme pluriannuel Inopinée / Suite à une plainte Suite à un accident / Autre : Suivi des travaux de dépollution

Thèmes et référentiels de la visite
L'objet de la visite est de faire le point sur l’avancement des travaux de dépollution pyrotechnique du site de Montpertuis à Bellerive/Allier et sur les opérations de dénaturation des munitions issus du site de Versailles-Satory et du site de Montpertuis.

Inspecteurs présents / Frédéric BORIES	Personnes rencontrées / M. Patrick BOURSET : NEXTER / M. Jean-Claude RUSSO : société SINEX / M. Steve TERUEL : société SINEX / M. COCUT : société ESP Conseil / M. Alain ROGER : BURGEAP

Principales constatations effectuées
Travaux de dépollution pyrotechnique / Les travaux de dépollution pyrotechnique sur la zone de Palazol (parcelles BH 7, 8, 10 et 17), située au Sud du chemin des Bernards, sont terminés, y compris la zone découverte récemment sous la ligne électrique et estimée à 20 000 m3. / Les excavations ont été comblées et le terrain nivelé (voir photos en annexe). / Les travaux d’excavation et de criblage des terres pour les zones restant à traiter se poursuivent. / L’aire de criblage/chaulage installée sur les parcelles BH 7 et 8 a été déplacée sur la parcelle BI 92, afin de libérer la zone de Palazol. / Des sondages à la pelle mécanique vont être menées au niveau des bâtiments de la section BH afin de vérifier l’absence d’enfouissement massif de matériel pyrotechnique sous les bâtiments. / Ces sondages seront effectués au droit des quatre faces de quelques bâtiments choisis en fonction de leur période de construction et de leur localisation. / A la condition que ces investigations ne mettent à jour aucun enfouissement suspect, une vente partielle à la communauté d’agglomération VVA, pourrait concerner uniquement les parcelles situées sur la section BH de la commune de Bellerive sur Allier. / A l’issue des opérations de criblages, des terres contenant des poussières métalliques ont été conditionnées en big-bag afin d’être éliminées. / La filière d’élimination n’est pas définie au jour de la visite. / L’étude de sécurité nécessaire au traitement du massif de grenades doit être élaborée et transmise à l’Institut des Poudres et Explosifs pour validation. / Les opérations de démantèlement du massif de grenades devront être encadrées par arrêté préfectoral complémentaire. / Dénaturation des munitions / Les opérations de dénaturation des munitions en provenance du site de Versailles-Satory sont en cours. / En raison des coûts trop importants liés à la maintenance des lames diamantées, la dénaturation par sciage a été abandonnée. / La mise en place du procédé de découpage à l’eau qui avait été envisagé, n’a pas été installé suite à des problèmes de délai dans la fourniture des machines et d’incertitude sur le traitement des eaux de rejets. / La technique de dénaturation mise en œuvre actuellement consiste à écraser les déchets métalliques issus de munitions inertes à l’aide d’une presse hydraulique.

Conclusions
Dans la mesure ou aucune découverte ne retarde les travaux, le traitement du massif de grenades devrait intervenir au printemps 2017.

Suites possibles
Écarts relevés Oui Non / Proposition de mise en demeure Oui Non / Proposition d'arrêté complémentaire Oui Non / Commentaires :

Rédigé le : / L’inspecteur de l’environnement / Frédéric BORIES	Vérifié le : / L’inspecteur de l’environnement / Lionel LABEILLE	Approuvé le : / Pour la directrice régionale, / L’adjoint au chef de l’unité / inter-départementale / Cantal / Allier / Puy-de-Dôme / Lionel LABEILLE